# Cómo se obtienen las cifras de las diapositivas 16 a 19

Las cuatro diapositivas forman una sola cadena y conviene explicarlas en ese orden, porque cada una toma lo que dejó la anterior. Las dos primeras no calculan nada: trazan de dónde viene cada requisito. Las dos últimas sí calculan, y de ellas salen además los números de las diapositivas 20 y 21.

## Diapositivas 16 y 17. Aquí no se calcula, se traza

En estas dos no hay ninguna operación aritmética. Lo que hay es una regla de trazabilidad que el proyecto sostiene de principio a fin: cada técnica de captura tiene que producir historias de usuario, y cada historia tiene que producir requisitos funcionales. Por eso las diapositivas van de a tres.

Tabla 1

Cadena de trazabilidad de las dos técnicas de captura

| Técnica de captura | Historias que produjo | Requisitos que produjo |
| --- | --- | --- |
| Encuesta a 45 empresas (diapositiva 12) | Diapositiva 13 | Diapositiva 14 |
| Observación directa (diapositiva 15) | Diapositiva 16 | Diapositiva 17 |

Nota. La diapositiva 16 muestra las historias HU-01, HU-02 y HU-11, y la 17 los requisitos RF 1.1, RF 1.2, RF 1.8 y RF 5.1 que se derivan de ellas. Si el jurado pregunta de dónde salió una historia, la respuesta está en la diapositiva anterior.

El código de un requisito tampoco es arbitrario y conviene poder leerlo en voz alta: en RF 1.8, el 1 es el módulo de gestión de clientes API y el 8 es el octavo requisito de ese módulo. Los ocho módulos y sus requisitos son los mismos del capítulo 4 del documento de grado.

## Diapositiva 18. La matriz de interesados no es un puntaje

La matriz no pondera nada: clasifica. A cada interesado se le hacen dos preguntas de sí o no, y el cruce de las dos respuestas lo deja en uno de los cuatro cuadrantes. La primera es si puede cambiar el rumbo del proyecto, que es su influencia; la segunda es si le afecta directamente el resultado, que es su interés. El cuadrante no describe al interesado, indica qué hacer con él.

Tabla 2

Cuadrantes de la matriz de influencia e interés

| Cuadrante | Criterio | Interesados |
| --- | --- | --- |
| SATISFACER | Alto interés y baja influencia | Contadores de las empresas; Siste Soluciones (empresa colaboradora) |
| INVOLUCRAR | Alto interés y alta influencia | Empresas clientes integradas; Equipo de desarrollo; Instructores y jurados |
| MONITOREAR | Bajo interés y baja influencia | Compradores; Gremios y cámaras de comercio |
| COMUNICAR | Bajo interés y alta influencia | DIAN; Proveedores de software (punto de venta y ERP) |

Nota. La DIAN queda en alta influencia y bajo interés porque no participa del proyecto, pero fija las condiciones que todo documento debe cumplir. Su cuadrante indica la estrategia: mantenerla informada sin esperar que intervenga.

## Diapositiva 19. Aquí sí hay una fórmula

Cada requisito se califica con dos números de uno a cinco, su valor de negocio y su urgencia, y los dos se combinan ponderados en un solo puntaje:

puntaje = (valor de negocio x 0,6) + (urgencia x 0,4)

El reparto de sesenta y cuarenta no es arbitrario. Lo importante debe pesar más que lo afanado, porque un requisito urgente pero de bajo valor desplazaría recursos de otro que sostiene la operación. Esa ponderación es la única diferencia entre esta técnica y ordenar los requisitos por la fecha en que alguien los pidió.

Tabla 3

Escala de calificación de los dos criterios

| Puntaje | Valor de negocio | Urgencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Impacto muy bajo para la operación | No es urgente, puede esperar |
| 2 | Impacto bajo, aporta poca funcionalidad | Poco urgente |
| 3 | Impacto medio, mejora procesos importantes | Urgencia moderada |
| 4 | Impacto alto, necesario para operar | Muy urgente |
| 5 | Impacto crítico, indispensable | Debe implementarse de inmediato |

Nota. Es la tabla que se proyecta en la diapositiva 19.

El puntaje resultante cae después en una de cuatro bandas, y esa banda es la que aparece en la columna «Prioridad» del catálogo de requisitos.

Tabla 4

Bandas de prioridad

| Puntaje obtenido | Prioridad |
| --- | --- |
| 4,6 o más | Crítica |
| Entre 4,0 y 4,5 | Alta |
| Entre 3,0 y 3,9 | Media |
| Menos de 3,0 | Baja |

Nota. Los cortes están puestos donde la combinación de calificaciones cambia de significado: un requisito solo llega a crítica si obtuvo cinco y cuatro, o cinco y cinco, en los dos criterios.

Cuatro ejemplos tomados del propio catálogo, que es de donde se calculan las tablas de la sustentación:

Tabla 5

Ejemplos del cálculo del puntaje

| Requisito | Valor | Urgencia | Operación | Puntaje | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF 1.1 Registro de cliente API | 5 | 5 | 5 x 0,6 + 5 x 0,4 | 5,0 | Crítica |
| RF 1.7 Cambio de estado del cliente | 5 | 4 | 5 x 0,6 + 4 x 0,4 | 4,6 | Crítica |
| RF 1.4 Listado de clientes API | 4 | 4 | 4 x 0,6 + 4 x 0,4 | 4,0 | Alta |
| RF 1.9 Eliminación del cliente API | 3 | 2 | 3 x 0,6 + 2 x 0,4 | 2,6 | Baja |

Nota. El primero obtuvo la calificación máxima en los dos criterios y el último quedó en baja, porque eliminar un cliente integrado ni aporta a la operación ni corre prisa.

## De dónde salen las diapositivas 20 y 21

Las dos se calculan a partir del puntaje de cada requisito, y por eso vienen inmediatamente después. El puntaje de un módulo es el promedio de los puntajes de los requisitos que contiene, y la columna de críticos es el conteo de los que quedaron en la banda más alta.

Tabla 6

Puntaje promedio y requisitos críticos por módulo

| Código | Módulo | Requisitos | Promedio | Críticos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF 1 | Gestión de clientes API | 9 | 4,3 | 5 |
| RF 2 | Gestión de documentos electrónicos | 14 | 4,5 | 8 |
| RF 3 | Gestión de consumo y planes | 10 | 4,3 | 5 |
| RF 4 | Gestión de facturación y cartera propias | 11 | 4,0 | 2 |
| RF 5 | Gestión de reportes y tablero de control | 9 | 4,0 | 3 |
| RF 6 | Gestión de configuración y catálogos | 8 | 3,5 | 2 |
| RF 7 | Gestión de seguridad y auditoría | 11 | 4,1 | 5 |
| RF 8 | Integración mediante API REST | 10 | 4,2 | 4 |
|  | Total | 82 | 4,1 | 34 |

Nota. Encabeza la lista el módulo de documentos electrónicos, del que depende que un documento salga correctamente expedido, y cierra el de configuración y catálogos, que agrupa parámetros que se ajustan de vez en cuando. El sistema quedó con 82 requisitos funcionales, de los cuales 34 son críticos, y 32 requisitos no funcionales.

## Dónde vive el cálculo

La fórmula, las bandas y la calificación de cada requisito están en el módulo e1_requisitos.py del generador, en las funciones puntaje y prioridad. De ahí las leen el capítulo 4 del documento de grado, las tablas de la sustentación y este documento, de modo que los tres no puedan decir cifras distintas. Los cuadrantes de la matriz de interesados están en diagramas_proceso.py, en la constante CUADRANTES, que es la que dibuja la figura de la diapositiva 18.